Додаток 2

до Угоди про реалізацію проекту

ЗМІСТОВНИЙ ЗВІТ

(надати інформацію про реалізацію проекту за поданою схемою)

7.Назва проекту.

«Освітлення- безпека громади»

8.Короткий опис проблеми, яку намагалися вирішити в рамках реалізації проекту.

Проблема полягала в відсутності вуличного освітлення села с.Стара Гута  по вул.Шевченка. Реалізація проекту сприятиме профілактиці правопорушень, підлітковому молодіжному середовищі, безпеки життя населення, та в першу чергу дітей, так як їм доводиться повертатись з секцій та гуртків в темний час доби по проїжджій частині  дороги.

9.Мета проекту.

Мета проекту полягає у здійсненні державної політики з реформування зовнішнього освітлення, як складової комунального господарства, у підвищенні ефективності та надійності функціонування зовнішнього освітлення, забезпеченні його сталого розвитку для задоволення потреб територіальної громади с.Стара Гута в освітленні   вулиці  Шевченка  у темний період доби.

10.Що конкретно було зроблено під час реалізації проекту?

- 1. Для виконання завдання було  проведено збори територіальної громади с.Стара Гута та поширено інформацію про ремонт і відновлення існуючих мереж вуличного освітлення , та залучено членів громади до його реалізації;

- 2. Для виконання завдання була замовлена проектна та технічна документація для проведення реконструкції та побудови установок зовнішнього електричного освітлення.

3. Для виконання завдання було демонтовано 10 дерев'яних опор  та замінено на 10 залізобетонних опор шляхом бетонування. Відновлення, реконструкція та побудова установок зовнішнього електричного освітлення, приведення електромереж освітлення до норм та стандартів, забезпечення якісних показників освітлювальних установок.

4.Встановленя економних світильників призведе до скорочення витрат електроенергії за рахунок впровадження новітніх технічних рішень шляхом застосування сучасних систем автоматизованого управління зовнішнього освітлення, установлення світильників з енергозберігаючими джерелами світла; забезпечення безпечного утримання обєктів зовнішнього освітлення згідно з технічними умовами та нормами;

5. Для інформування громади про результати реалізації проекту  проведено збори членів громади. Збори  проведено в приміщенні будинку культури с.Стара Гута. Загальна кількість учасників – 88 осіб. До участі запрошено представників органів влади та ЗМІ.  Інформацію про проведений захід буде розміщено в  друкованих засобах масової інформації.

11.Чи всі заплановані заходи вдалося виконати? Якщо ні – то чому?

Під час реалізації проекту всі заплановані заходи вдалося виконати  було демонтовано 10 дерев'яних опор  та замінено на 10 залізобетонних опор шляхом бетонування. Відновленно та реконструйовано  установки зовнішнього електричного освітлення, приведено електромережу освітлення до норм та стандартів, забезпечено якісні показники освітлювальних установок та встановлені економічні  світильники.

12.Чи вдалося досягнути запланованих результатів?

Під час реалізації проекту вдалося досягнути запланованих результатів  проекту   мешканці села Стара Гута  одержали необхідні послуги з освітлення вулиці Шевченка у темний період доби. Сучасні світильники вуличного освітлення покращили естетичний вигляд електромережі.

13.Які суми коштів і з яких джерел було залучено під час реалізації проекту?

Загальний бюджет проекту – 97952грн;

Фонд конкурсу –  74 412 грн.,

Внесок заявника –12 000 грн;

Внесок громади –11540 грн;

14.Додатки до проекту (фото  відремонтованих об’єктів).

Підписи:

керівника проекту _______________________ ;

керівника органу місцевого самоврядування ______________________ ;

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

| Назва організації Голодьківська сільська рада |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту «Освітлення –безпека громади» |  |  |  |  |  |  |
| № | Стаття бюджету | Затверджена сума, грн. | Фактично витрачено, грн. | Сальдо, грн. | Кому сплачено | Назва, номер та дата підтверджуючих документів |
| 1 | Розробка технічної та проектної документації | 13 000,00 | 13 000,00 |  | ФОП Весельський Р.А | Платіжне доручення №1 від 28.08.2017 р. |
| 2 | Послуги Електромонтаж ГРУП | 35 000,00 | 35 000,00 |  | ФОП Весельський Р.А | Платіжне доручення №2 від 28.08 2017р. |
| 3 | Придбання необхідних матеріалів: | 49 412 ,00 | 49 412 ,00 |  | ФОП Весельський Р.А | Платіжне доручення №3 від 4.08.2017р. |
| 4 | Придбання цементу | 540,00 | 540,00 |  | ФОП Білаш Ю.А | Платіжне доручення №4 від 4.08 2017р. |
| Керівник проекту Бронюк Л.О Керівник організації Остапенко С.В м.п. |  |  |  |  |  |  |